EduGrade × UniCourse

整合規劃書

以 eduGrade 為主體 — 本地化、無資料庫的教師端課程系統

版本 1.0　·　2026-06-20

收件流程：email / 紙本考試　·　批改：Gemini AI　·　儲存：本機 JSON

# 目錄

# 1. 摘要與決策前提

核心結論：eduGrade 本身就已經是你想要的目標架構——沒有資料庫（本機 db.json）、用 Gmail 離線收件、Gemini AI 批改、docx/Excel 解析、累計加權成績與繳交追蹤。反觀 unicourse 是由 Supabase 撐起的多人線上平台，正是要淘汰的那一側。

因此「整合」不是把兩套合併，而是：以 eduGrade 為唯一主體，把 unicourse 裡 eduGrade 沒有、且在新流程下仍有價值的部分移植過去，同時砍掉新流程使其過時的部分。

### 本規劃依據的四項已確認決策

| 決策項目 | 你的選擇 |
| --- | --- |
| 學生端是否保留 | 不需要，純老師端本地工具（不保留雲端/資料庫） |
| 收作業方式 | email 收件 ＋ 資料夾批次（eduGrade 既有） |
| 考試方式 | 紙本考試，考後掃描／拍照交給 AI 批改 |
| 要移植的模組 | ① AI 出題→紙本考卷 ② 班級經營（學籍/個資/家長） ③ 跨學期成績/畢業進度 ④ 課堂工具（座位表/點名/抽籤） |

一句話總結：eduGrade 留下「課程評分」骨幹，補上 unicourse 的「班級經營」血肉，AI 從『線上出題＋線上監考』轉為『出紙本考卷＋批改掃描檔』，整套搬進單機、不再付 Supabase。

# 2. 現況盤點：兩專案比較

兩者技術棧高度相近（React 19 + TypeScript + Vite），整合阻力主要不在前端，而在後端與資料儲存模式的根本差異。

| 面向 | unicourse（勤益智動） | eduGrade（智慧評分助理） |
| --- | --- | --- |
| 定位 | 多人線上平台（師生皆登入） | 單機教師端工具 |
| 完成度 | 95%，已部署 GCP Cloud Run | 92%，active 開發中 |
| 前端 | React 19 + Vite + React Router | React 19 + Vite + Tailwind 4 |
| 後端 / 儲存 | Supabase（PostgreSQL + Storage） | Express（單一 server.ts）＋ 本機 db.json ＋ gmail_cache/ |
| AI 用途 | Gemini 智慧出題 | Gemini 批改（資料夾／Gmail 附件） |
| 收作業 | 學生線上上傳 | Gmail 離線收件 ＋ 資料夾批次 |
| 考試 | 線上作答 ＋ 視窗切換防作弊 ＋ 自動存檔 | 無（將走紙本） |
| 成績 | 跨學期班級經營、畢業進度 | 單一課程的加權成績試算 |
| 資料安全 | Supabase 雲端 | 原子寫入 ＋ 自動備份 ＋ 毀損還原（已內建） |
| 成本 | Supabase 隨容量增加而收費 | 零（純本機） |

關鍵觀察：unicourse 的「線上考試、線上繳交、學生登入」之所以需要共用資料庫，正是為了服務學生端。一旦學生端取消，這個資料庫的存在理由也跟著消失，整套自然塌縮成 eduGrade 那種單機模型。

# 3. 整合策略：以 eduGrade 為主體

採「單一主體 + 模組移植」而非「雙系統並存」，理由：

- eduGrade 的本機 db.json + 備份機制已是成熟的無資料庫方案，無須重造。

- eduGrade 已涵蓋作業收件與 AI 批改，正好取代 unicourse 最複雜的線上繳交與監考。

- 兩者皆 React 19 + Vite，移植 unicourse 元件時 UI 程式碼可大量沿用，主要改寫資料來源。

- 只維護一套程式、一份資料、一個啟動方式（雙擊 Start-EduGrade），對單人教師最省心。

### 整合後的系統定位

一個跑在老師自己電腦上的「課程 + 班級」一體化工具：左側課程評分（沿用 eduGrade），新增班級經營、跨學期成績、課堂工具、紙本考卷產生器四個分頁；資料全部存在本機 JSON，AI 只在批改與出題時呼叫 Gemini。

# 4. 取捨清單：保留 / 淘汰 / 移植

## 4.1 淘汰（新流程使其過時）

| unicourse 功能 / 檔案 | 淘汰原因 |
| --- | --- |
| 線上考試引擎、防作弊、自動存檔（QuizScreen, ExamWarningModal, ResultsScreen） | 改紙本考試 |
| 線上繳交作業與自動評分（AssignmentScreen, autograde, AUTOGRADE_ARCHITECTURE） | 改 email / 資料夾收件，eduGrade 已取代 |
| 學生登入與學生面板（StudentLoginScreen, StudentDashboard） | 不保留學生端 |
| 資料修改申請、師生意見反映（ChangeRequests, StudentFeedback, TeacherFeedback） | 改老師直接編輯，無線上互動 |
| 問卷系統（SurveyScreen）、登入紀錄（LoginHistory） | 學生端取消後失去用途 |
| Supabase 整層（storageService.ts、所有 .sql、DATABASE_SETUP） | 改本機 JSON |
| GCP / Docker / nginx 部署（Dockerfile, cloudbuild, DEPLOY_GCP） | 改單機啟動 |

## 4.2 eduGrade 已具備（不必搬）

作業 email 收件、資料夾批次、Gemini AI 批改、docx 文字擷取、成績試算與手動改分、繳交總覽矩陣、儀表板 KPI、未繳催繳信產生器、CSV 匯入匯出、累計加權分與及格門檻計算。

## 4.3 移植（eduGrade 缺、且仍有價值）

| 代號 | 模組 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| A | AI 紙本考卷產生器 | 沿用 unicourse 的 Gemini 出題，改為產生可列印的 Word/PDF 考卷與答案卷；考後掃描檔再回流到既有 AI 批改 |
| B | 班級經營（學籍/個資/家長） | 導生班學生主檔：學籍、住宿、聯絡方式、家長資訊 |
| C | 跨學期成績 / 畢業進度 | 多學年各科成績、學分、及格判定與畢業進度追蹤 |
| D | 課堂工具（座位表/點名/抽籤） | 上課即時用的純前端小工具，依賴學生名單 |

# 5. 目標架構

維持 eduGrade 現有架構，向外擴充。整體仍是「Vite 前端 + Express 單檔後端 + 本機 JSON 檔」，新增模組以新分頁與新 API 端點掛入。

### 分層

| 層 | 內容 |
| --- | --- |
| 前端（React/Vite） | 既有 6 分頁 ＋ 新增：班級經營、跨學期成績、課堂工具、紙本考卷 共 4 分頁 |
| 後端（server.ts） | 既有 /api/db、/api/analyze-file、/api/gmail/* ＋ 新增 /api/exam/generate（出題）、/api/exam/export（產考卷檔） |
| 儲存（本機） | db.json（擴充）＋ gmail_cache/（附件）＋ backups/（自動備份）＋ 新增 exports/（考卷與報表輸出） |
| AI（Gemini） | 批改（既有）＋ 出題（移植） |
| 登入 | 僅 Gmail 收件需要 Google OAuth；其餘功能純本機，無使用者帳號系統 |

資料流（核心閉環）：出題（Gemini）→ 匯出紙本考卷列印 → 紙本施測 → 掃描／拍照 → 資料夾批次（Gemini 批改）→ 寫回成績表 → 跨學期成績與畢業進度彙整。

# 6. 統一本地資料模型

做法：沿用 eduGrade 既有的 db.json，新增數個頂層集合，直接共用既有的原子寫入＋自動備份＋毀損還原機制（只需同步更新 server.ts 的 isValidDb 驗證）。資料量級（數百名學生＋多學期成績）對 JSON 完全無虞。

### 6.1 db.json 擴充後的頂層結構

| 頂層鍵 | 用途 |
| --- | --- |
| courses（既有） | 課程、評分項目、學生分數與回饋（不動） |
| homeroomClasses（新） | 導生班代碼對照：classCode, className, enrollmentYear |
| roster（新） | 學生主檔：學籍與個資（跨課程共用，B 模組） |
| transcripts（新） | 跨學期成績逐筆：studentId, year, semester, subject, score, credits, gradeType（C 模組） |
| officers（新） | 班級幹部：classCode, term, title, studentId, notes（B 模組） |
| examPapers（新） | AI 產生的考卷與題目，供重用與重印（A 模組） |

### 6.2 Supabase 資料表 → 本機 JSON 對映

| Supabase 表 | 去向 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| students | roster ＋ courses[].students | 個資欄位移入 roster；課程分數留在 courses |
| class_grades | transcripts | 唯一鍵 (studentId, year, semester, subject) |
| class_officers | officers | 唯一鍵 (classCode, term, title) |
| homeroom_classes | homeroomClasses | 直接對應 |
| quiz_templates / question_bank | examPapers | 只留題目本身，供列印與重用 |
| quiz_attempts / assignment_* / surveys / login_history / feedback_* / change_requests | 不遷移（淘汰） | 皆為學生端線上互動，新流程不需要 |

### 6.3 roster 學生主檔欄位（移植自 unicourse Student）

studentId、name、className/classCode、email、housing（dorm/off-campus）、dormRoom、mobile、address、homeAddress、homePhone、parentName、parentPhone1、parentPhone2。（password 等登入欄位捨棄。）

# 7. 四大移植模組規格

## A. AI 紙本考卷產生器

把 unicourse 的線上出題能力，轉成產生可列印考卷；批改回路接到 eduGrade 既有的資料夾批次，形成閉環。

- 後端：移植 llmService 出題邏輯到 server.ts，新增 POST /api/exam/generate（輸入課程、章節範圍、題型、題數、難度分布；輸出題目陣列，含選擇／是非／填充與答案）。

- 前端：新分頁「出題 / 考卷」：設定 → 生成 → 手動增刪改 → 匯出。

- 匯出：產生『學生考卷』與『教師答案卷』兩份，建議後端用 docx 產檔（或前端列印樣式）。

- 閉環：紙本考完，掃描／拍照 → 丟「AI 資料夾批次」分頁批改 → 寫回成績。此段為 eduGrade 既有功能，無須新做。

- 注意：對齊 SDK 與模型——eduGrade 用 @google/genai v2、模型 gemini-3.5-flash；unicourse 出題用 gemini-3-flash-preview，移植時統一成 eduGrade 的版本與呼叫方式。

## B. 班級經營（學籍 / 個資 / 家長）

- 資料：新增 roster 主檔（見 6.3），與 courses 內的學生以 studentId 關聯。

- 元件移植：HomeroomStudentManagementEnhanced、HomeroomStudentProfile、StudentInfoManagement、HomeroomRosterManagement，資料源由 storageService 改為 /api/db。

- 幹部：移植 ClassOfficersManagement（寫入 officers）。

- 簡化：移除學生自助改資料流程，改成老師直接於介面編輯。

- 匯入：沿用 eduGrade 既有的 Excel/CSV 名單匯入能力。

## C. 跨學期成績 / 畢業進度

- 資料：transcripts 逐筆成績（year/semester/subject/score/credits/gradeType），及格以 score≥60 判定。

- 元件移植：GradeManagement、GradeStatistics、StudentGradeView（改為教師唯讀檢視）、SemesterManagement。

- 畢業進度：沿用 unicourse 的已修學分 vs 應修學分邏輯，視覺化呈現。

- 匯入：Excel/CSV 批次匯入歷年成績（沿用 xlsx 解析）。

## D. 課堂工具（座位表 / 點名 / 抽籤）

- 元件移植：SeatingChart、RollCallPicker、LotteryPicker、ClassroomTools。

- 特性：幾乎是純前端，只依賴學生名單（roster）。改寫量最小、風險最低，適合作為整合的第一個暖身模組。

# 8. 分階段實作計畫

由低風險、可立即見效的模組開始，逐步往資料較重的成績模組推進。工時為單人粗估，供排程參考。

| 階段 | 內容 | 產出 | 粗估 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 基礎建設 | 擴充 db.json schema、更新 isValidDb、定義 TypeScript 型別、建分支 | 0.5 天 |
| P1 | 課堂工具 D | 座位表/點名/抽籤可用（純前端暖身） | 1 天 |
| P2 | 班級經營 B | roster 主檔 ＋ 學籍/個資/家長管理 UI ＋ 幹部 | 2–3 天 |
| P3 | 跨學期成績 C | transcripts ＋ 成績統計 ＋ 畢業進度 ＋ 匯入 | 2–3 天 |
| P4 | 紙本考卷 A | 出題端點 ＋ 編輯 UI ＋ 匯出考卷 ＋ 接既有批改 | 3–4 天 |
| P5 | 遷移與驗收 | Supabase 匯出腳本 ＋ 整體測試 ＋ 備份還原驗證 | 1 天 |

相依關係：P0 為所有後續前置；B（roster）是 C、D 的資料基礎，建議 P1 之後優先完成 B；A 相對獨立，可與 B/C 並行。

# 9. 既有資料遷移

重點：趁 Supabase 尚未停用前，先把要保留的資料拉出來。

- 從 Supabase 匯出 students、class_grades、class_officers、homeroom_classes（dashboard 匯出 CSV，或寫一次性 Node 腳本用 anon key 讀取）。

- 以轉換腳本把上述資料整成 roster / transcripts / officers / homeroomClasses 寫入 db.json。

- 既有的 db.json（已含「靜力學」課程與學生分數）原樣保留，遷移只新增頂層集合、不覆蓋 courses。

- Storage 內的作業／考卷舊檔：新流程不需要，可放棄；若有特定要保留者另行下載。

務必：遷移前後各做一次 db.json 備份（eduGrade 的 backups/ 會自動備份，亦建議手動複製一份到雲端硬碟）。

# 10. 風險與注意事項

| 風險 | 對策 |
| --- | --- |
| 單機 = 無異地存取、無多人協作 | 符合純老師端定位；如需在另一台機器用，靠複製 db.json |
| 本機檔案毀損 / 遺失 | 已有原子寫入＋自動備份＋毀損還原；另定期把 db.json 複製到雲端硬碟或隨身碟 |
| 個資外洩（家長電話等） | db.json 已 gitignore；建議本機磁碟加密、限制電腦登入權限 |
| db.json 體積成長 | roster＋transcripts 為文字，數 MB 內無虞；附件仍走檔案系統（gmail_cache），不塞進 JSON |
| Gemini SDK / 模型不一致 | 出題移植時統一改用 eduGrade 的 @google/genai v2 與模型字串 |
| 元件移植的資料源改寫 | 工作集中在把 storageService 呼叫換成 /api/db；UI 多可沿用 |
| 免費額度 / API 成本 | AI 僅在出題與批改時呼叫；eduGrade 已有『略過已評分』節流，沿用 |

# 11. 建議的第一步

先做 P0 + P1（課堂工具）。它純前端、依賴最少、能最快把 unicourse 的東西成功跑進 eduGrade，建立整合的信心與專案骨架；接著做 B（班級經營 roster），因為 C、D 都建立在學生名單之上。A（紙本考卷）可獨立並行。

需要我接著做的話，我可以：

- 產出 P0 的 db.json 新 schema 與 TypeScript 型別定義（可直接貼進專案）；

- 寫 Supabase → 本機 JSON 的一次性遷移腳本；

- 直接從 P1 課堂工具開始動手移植。